# Acta de Sprint Review – Sprint 3

# Encabezado

Proyecto: ParkChile

Fecha: 26/09/2025

Participantes: Equipo de desarrollo, QA, Product Owner, Stakeholders

# Objetivo del Sprint

Desarrollar y validar el sistema de reservas: selección de fecha y hora, asociación de vehículos, confirmación vía email/SMS y visualización en el panel de 'Mis Reservas'.

# Historias de Usuario Entregadas

• HU-28: Mis Reservas
• HU-29: Detalle de Reserva
• HU-30: Reserva Cancelada
• HU-31: Cancelar Reserva
• HU-38: Configuración de Reserva (fecha, duración, horario)
• HU-39: Confirmación de Reserva
• HU-40: Seleccionar Vehículo
• HU-41: Seleccionar Tarjeta
• HU-42: Pantalla de Confirmación

# Demostración realizada

• Se mostró el flujo completo de crear, confirmar y visualizar una reserva
• Asociación de vehículo y validación de disponibilidad en tiempo real
• Panel de 'Mis Reservas' con detalle de reservas activas y canceladas

# Feedback de Stakeholders

• Positivo: Flujo claro y sencillo, confirmación por email funcional.
• Mejoras: Agregar filtros de búsqueda por fecha en 'Mis Reservas'.

# Lecciones aprendidas

• La validación de disponibilidad en tiempo real requirió mayor coordinación backend–frontend

# Próximos pasos

• Mejorar los filtros de reservas en la sección 'Mis Reservas'
• Preparar pruebas de estrés para validar concurrencia en reservas
• Avanzar hacia la integración de pagos en Sprint 3

# Acuerdos

El incremento fue ACEPTADO con observación
Queda pendiente el envío de las evidencias