|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? La mayoría de las actividades se lograron cumplir dentro de los tiempos establecidos. Sin embargo, hubo algunas tareas de la fase inicial que no quedaron completamente definidas y se trasladaron a una iteración posterior del cronograma. Entre los factores que facilitaron el desarrollo de las actividades, destaco la planificación previa, la claridad en los objetivos y la buena coordinación con el equipo. Como aspectos que dificultaron, en algunos momentos se presentaron imprevistos y ajustes en los alcances, lo que obligó a reordenar prioridades y mover ciertas tareas para más adelante.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades que he enfrentado tienen relación con la falta de definición de ciertos requerimientos desde el inicio, los cuales fueron surgiendo en el transcurso del desarrollo. Esto generó cierta deuda técnica que se ha decidido abordar en iteraciones posteriores. Para enfrentar estas situaciones, el plan es fortalecer la organización desde el comienzo de cada iteración, asegurando una planificación más detallada y considerando posibles ajustes en los requerimientos. De esta manera, se busca minimizar los imprevistos y dar mayor continuidad al desarrollo del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño de manera positiva, ya que he podido cumplir con las responsabilidades asignadas y aportar en el rol de apoyo y colaboración dentro del equipo. Considero que uno de mis principales aportes ha sido la disposición para ayudar y facilitar el trabajo conjunto. Como aspecto a mejorar, identifico la gestión del tiempo, ya que optimizar la distribución de las tareas me permitirá ser aún más eficiente y entregar mejores resultados en cada iteración.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las inquietudes que me queda es cómo asegurar una mejor planificación desde el inicio de cada iteración, de manera que se puedan anticipar los requerimientos y reducir la deuda técnica que pueda surgir en el camino. La pregunta que me gustaría plantear a mi docente o a mis pares es: ¿qué estrategias o buenas prácticas recomiendan para organizar y priorizar tareas en proyectos que están en constante evolución de requerimientos?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora considero que la distribución de actividades dentro del grupo ha sido adecuada, ya que cada integrante ha podido cumplir con las responsabilidades asignadas. Sin embargo, siempre es importante mantener la flexibilidad para redistribuir tareas en caso de que surjan imprevistos o nuevas necesidades en el proyecto. En cuanto a nuevas actividades, podría ser útil evaluar si hay tareas adicionales relacionadas con la planificación y el control de tiempos que puedan asignarse a un miembro del grupo, con el fin de mejorar la organización general y anticipar posibles dificultades.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de manera muy positiva, ya que hemos obtenido buenos resultados gracias al compromiso y la colaboración de todos los integrantes. Un aspecto que destacamos es la disposición para apoyarnos mutuamente: cuando alguien enfrenta una dificultad, se conversa en las reuniones y se busca la forma de ayudar para que el proyecto avance. Como aspecto a mejorar, creemos que sería importante fortalecer la organización y la gestión de los tiempos, lo que permitiría optimizar aún más el desarrollo de las actividades y reducir posibles retrasos.