# Acta de Sprint Review – Sprint 5

# Encabezado

Proyecto: ParkChile

Fecha: 14/11/2025

Participantes: Equipo de desarrollo, QA, Product Owner, Stakeholders

# Objetivo del Sprint

Mejorar la experiencia de usuario mediante funciones de valor agregado y optimización del sistema.

# Historias de Usuario Entregadas

- HU-25: Perfil – Seguridad

- HU-26: Modificar contraseña

- HU-27: Desactivar cuenta

- HU-35: Favoritos

- HU-36: Favoritos por grupo

- HU-34: Chat soporte (extendido)

- Tareas técnicas

# Demostración realizada

• Se mostró el nuevo módulo de seguridad de perfil, que permite modificar la contraseña y desactivar la cuenta de manera segura.

• Se presentó la funcionalidad de favoritos y favoritos por grupo, que facilita a los usuarios organizar y acceder rápidamente a sus estacionamientos preferidos.

• Se exhibió la ampliación del chat de soporte, ahora con una interfaz más clara, notificaciones en tiempo real y trazabilidad de conversaciones.

• Se demostró la integración general de estos módulos en la experiencia del usuario, manteniendo consistencia visual y un flujo más ágil dentro de la aplicación.

# Feedback de Stakeholders

• Positivo: Los stakeholders destacaron la mejora en la usabilidad del perfil, la claridad del nuevo flujo de favoritos y la mayor estabilidad en el chat de soporte.

• Mejoras sugeridas: Agregar confirmaciones visuales al modificar la contraseña, incluir una opción para recuperar cuenta desactivada, y permitir que los favoritos se filtren por tipo de estacionamiento o ubicación.

# Lecciones aprendidas

• La implementación de funcionalidades relacionadas con seguridad de usuario requiere coordinación estrecha con el backend, especialmente en el manejo de tokens y validación de sesiones.

• Se confirmó la importancia de realizar pruebas de estrés en el chat para garantizar un envío de mensajes fluido bajo alta concurrencia.

• El desarrollo de la función de favoritos impulsó la creación de componentes reutilizables y mejor organización del estado global de la aplicación.

# Próximos pasos

• Implementar filtros avanzados en la sección de favoritos, con ordenamiento por ubicación, disponibilidad y precio.

• Desarrollar un flujo de recuperación de cuenta desactivada mediante correo electrónico.

• Optimizar el manejo de sesiones en el backend para mejorar tiempos de respuesta del módulo de seguridad.

• Preparar el entorno para la integración con el sistema de pagos, asegurando compatibilidad con las nuevas funciones de usuario.

# Acuerdos

El incremento fue ACEPTADO con observación
Queda pendiente el envío de las evidencias