Acta de Sprint Review – Sprint 1

# Encabezado

Proyecto: ParkChile

Fecha: 12/09/2025

Participantes: Equipo de desarrollo, QA, Product Owner, Stakeholders

# Objetivo del Sprint

Implementar el registro/login, perfil básico de usuario y visualización inicial de estacionamientos

# Historias de Usuario Entregadas

HU-01 Iniciar sesión con correo/Google 
HU-02 Registro de usuario 
HU-03 Verificación teléfono 
HU-04 Recuperar contraseña 
HU-05 Nueva contraseña 
HU-08 Editar foto perfil 
HU-09 Editar nombre 
HU-10 Editar teléfono 
HU-11 Editar correo 
HU-12 Editar dirección 
HU-06 Listado estacionamientos 
HU-07 Mapa estacionamientos 
HU-37 Detalle estacionamiento

# Demostración realizada

Se mostró el flujo de autenticación, edición de perfil y mapa interactivo.

# Feedback de Stakeholders

• Positivo: La navegación es clara y fluida
• Mejora: Ajustar tiempos de carga en el listado de estacionamientos

# Lecciones aprendidas

• La integración de API de mapas requirió más tiempo del previsto
• Buena coordinación entre frontend y backend

# Próximos pasos

• Optimizar consultas de estacionamientos
• Planificar el inicio del sistema de reservas para Sprint 2

# Acuerdos

El incremento fue ACEPTADO